ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.04. 2016 года                                                                  № 57

с. Чаромское

О проведении двухмесячника по  благоустройству, озеленению и

санитарной очистке территорий населенных пунктов поселения

В целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения территорий населенных пунктов сельского поселения Сиземское в надлежащее санитарное состояние,     руководствуясь  ст. ст. 27,31  Устава сельского поселения Сиземское, администрация  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить и провести на территории  сельского поселения с 22 апреля   по 22 июня 2016 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов поселения.

2.  Утвердить план мероприятий по санитарной очистке, озеленению и благоустройству населенных пунктов  поселения (прилагается)

3. Создать и утвердить  состав общественной комиссии по благоустройству и озеленению населенных пунктов сельского поселения Сиземское    на 2016 год:

1).  Аршинов А.В. – Глава поселения, председатель комиссии;

2). Фомичев Ю.А. – депутат  Совета сельского поселения,  зам. председателя комиссии.

Члены комиссии:

3).  Зорина Т.А. – учитель Чаромской школы ( по согласованию);

4). Иванова Г.И. – главный специалист администрации;

5). Рыжова Л.Л. – зав. филиалом  Шигоевский  сельский клуб ( по согласованию);

6). Селигина Г.В. – главный специалист администрации;

7).  Окуличева Г.А. – депутат Совета сельского поселения

3.1.  Комиссии 1 раз в 10 дней проверять территории населенных пунктов, выявлять недостатки по благоустройству и предоставлять отчет Главе поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте  администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Сиземское                          А.В.  Аршинов

Утвержден

постановлением администрации

от 14.04.2016  № 57

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

| №п\п | Наименование мероприятий и работ | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Провести совещание с руководителями организаций, учреждений по вопросам очистки населенных пунктов от мусора | 21.04.2016 | Глава поселения |
| 1.2 | Довести информацию о проведении мероприятий по санитарной очистке, озеленению и благоустройству населенных пунктов до населения | до 22.04.2016 | Первый зам. главы администрации |
| 1.3 | Решить вопросы по временному складированию собранного мусора и согласовать места складирования с отделом экологии и ООС администрации Шекснинского муниципального района | до 22.04.2016 | Глава поселения |
| 1.4 | Выявить места несанкционированных свалок | до 22.04.2016 | Глава поселения |
| 2.1 | Проведение субботников по уборке и очистке закрепленных территорий, производственных площадей, подъездов жилых многоквартирных домов, детских площадок | до 22.06.2016 еженедельно по пятницам | Глава поселения, руководители организаций и учреждений |
| 2.2 | Работа по ликвидации несанкционированных свалок | до 17.06.2016 | Глава поселения, руководители организаций и учреждений |
| 2.3 | Очистка мест массового отдыха жителей | до 20.06.2016 | Глава поселения |
| 3.1 | Посадка деревьев и кустарников | до 01.06.2016 | Глава поселения, руководители организаций, учреждений |
| 3.2 | Оборудование цветочных клумб | до 01.06.2016 | Руководители организаций, учреждений |
| 4.1 | Уборка и вывоз мусора с кладбищ | до 20.05.2016 | Глава поселения, население |
| 4.2 | Благоустройство, высадка кустарников, цветов у памятников погибшим землякам в годы ВОв | до 09.05.2016 | Школьники, население |